|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.  **Nombre:** Boris Patricio Cárdenas Castillo  **Carrera:** Ingeniería en Informática  **Asignatura:** Capstone - Grupo 6  **Fase:** 2  **Proyecto:** Zentria ERP |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **En esta fase, el equipo ha logrado avanzar de forma significativa en el desarrollo del proyecto Zentria. En mi caso, como responsable del frontend del portal de clientes-proveedores, he podido cumplir con las actividades planificadas, aunque algunas han requerido ajustes en tiempos debido a la falta de acceso directo al backend.**  **Factores que facilitaron el desarrollo:**   * **La planificación clara y la distribución de roles por especialidad (frontend/backend).** * **La experiencia previa en React y TypeScript me permitió avanzar con autonomía.** * **El uso de herramientas colaborativas como Trello, Slack y Git ayudó a mantener la trazabilidad y comunicación efectiva.**   **Factores que dificultaron el desarrollo:**   * **La falta de acceso directo al backend durante esta fase me obligó a trabajar con datos simulados, lo que limita la validación real de flujos.** * **Un poco de Dificultad en poder ordenar las cards, pero pude analizar mi error y realizarlo de mejor forma.**   **A pesar de estas dificultades, el equipo ha mantenido una actitud proactiva y colaborativa, lo que ha permitido avanzar con solidez y preparar el terreno para la integración final entre los módulos.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Para enfrentar la falta de acceso al backend, utilicé Datos de ejemplo para simular respuestas y así avanzar en la lógica de componentes. Además, mantengo comunicación constante con los desarrolladores backend dudas técnicas, también explicando la estructura del proyecto para poder entender y ordenar de una mejor manera mi Frontend. Planeo seguir trabajando con datos simulados hasta que los endpoints estén disponibles, y luego realizar pruebas de integración progresivas.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi trabajo como comprometido. He logrado avanzar en el diseño funcional del portal (de manera visual), siguiendo los mockups y adaptando la arquitectura visual a los requerimientos del sistema.**  **Para mejorar, podría documentar más detalladamente los componentes desarrollados y preparar pruebas unitarias desde ahora, aunque aún no se integren completamente.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Me inquieta cómo se realizará la integración final entre el portal y el backend, especialmente en temas de autenticación, permisos jerárquicos y trazabilidad de datos aunque confío en mis compañeros que me podrían guiar y así poder ayudarles con nuestro proyecto.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Por ahora, la distribución de actividades ha sido adecuada. Cada integrante ha asumido un rol claro (frontend, backend, testing, diseño), lo que ha permitido avanzar de forma ordenada. Sin embargo, podrían asignarse nuevas tareas relacionadas con pruebas de integración y documentación técnica, especialmente cuando se habilite el backend para el portal.** |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **El trabajo en grupo ha sido muy positivo. Destacó especialmente la comunicación constante entre todos los integrantes, lo que ha permitido mantener el ritmo del proyecto y resolver dudas de forma rápida y efectiva. Personalmente, agradezco mucho las correcciones que han realizado sobre mi trabajo, ya que han sido analizados con la intención de mejorar el resultado final. Eso demuestra el compromiso del equipo y el buen ambiente de colaboración.**  **Hasta el momento, no siento que falte algo por mejorar en cuanto al trabajo grupal. Nos reunimos con frecuencia, compartimos avances y cada integrante se ha dado el tiempo para explicar conceptos técnicos de forma clara y paciente. Esa disposición ha sido clave para que el proyecto avance de manera ordenada y profesional.** |